2023年度岳阳市君山区君山垸水利管理委员会单位整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市君山区君山垸水利管理委员会

2024年6月19日

2023年度岳阳市君山区君山垸水利管理委员会单位整体支出绩效自评报告

- 部门（单位）基本情况

- 、单位职能

1、负责区域内的堤防、运河与内湖渍堤附属建筑的建设管理和运作维护。

2、负责垸内防汛及防汛物资器材调集管理。

3、参与防汛值班，承担防御洪水应急抢险服务工作。

4、负责对长江荆江门河段护岸工程勘测设计、施工及崩岸整治河道管理。

5、协助做好水利法规的宣传、教育、咨询及水政执法工作。

6、做好垸内的水事调度工作。

7、完成区水利局及其乡镇交办的其他工作任务。

（二）、机构设置

岳阳市君山区君山垸水利管理委员会隶属于君山区水利局二级机构。内设股室5个，分别为堤防管理站、荆江门长江护岸指挥部、工程组、办公室和财务室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年本单位部门预算资金795.94万元（基本支出675.04万元，项目支出120.9万元），全年实际支出795.94万元，其中基本支出675.04万元，项目支出120.9万元，预算执行率100%。

本单位2023年度全年预算795.94万元（工资福利支出315.32万元、商品和服务支出435.26万元、对个人和家庭的补助44.62万元、资本性支出0.75万元、），其中一般公共预算财政拨款411.05万元。本单位2023年度基本支出675.04万元，其中人员经费359.94万元，公用经费315.11万元。

基本支出主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费等日常公用经费，以及离退休费用等其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

- 2024年本单位项目支出120.9万元，主要是本单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，用于日常工作提防扫障以及提防维护等方面。

三、政府性基金预算支出情况

2023年本单位无此项支出。

- 国有资本经营预算支出情况

2023年本单位无此项支出。

- 社会保险基金预算支出情况

2023年本单位无此项支出。

六、部门整体支出绩效情况

- 2023年，本单位积极履职，资金管理规范，资产管理到位，政策执行有力，较好地完成了年度工作目标，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出上，严格执行上级的各项制度;在公用经费使用上，严格执行预算;在“三公”经费开支上，厉行节约，从严控制。根据《部门整体支出绩效自评表》自评得分 98分(详见附表2)，部门整体支出绩效为“优”。

（一）2023年部门整体支出绩效目标设置及完成情况

目标1：齐抓共管，形成防汛抗旱合力

完成情况：一是预防为主，及早做好防汛抗旱准备工作。早部署、早行动、早到位，做好水旱灾害防御准备，确保人民群众生命财产安全。5月份我们组织人员完成了垸内各堤段涵闸的全面检查，南堤破浪桩和北堤六方块维护更换，洞庭湖堤监控设备移栽及拆除；7月中旬对南闸进行线路整修更换；9月将南堤仓库转运至办公楼仓库；10月底对东闸线路整修更换，并对南闸、北闸、东闸、矮围防洪闸门进行除锈防腐处理，对垸内16处闸门进行清洗和更换黄油，完成对渔龙渠及毛田栏栅大型设备的维修养护，12月对十字渠南干渠闸门及启闭机进行更换。二是加强防汛值班制度。编排了《2023年度防汛人员值班表》，认真做好值班记录，积极进行汛情水位收集上报和通讯联络工作，严格执行24小时领导带班值守制度。三是水事调度与乡镇协调配合。今年君山垸水委会密切关注垸内沟渠、湖泊水位和天气变化情况，加强与柳林洲镇、西城办事处联系，协调镇办水事及时开启涵闸抽水，为垸内农业生产提供优质服务，创造良好环境，完成3300米末级渠道清淤（永城村1200米，芦花洲村1750米，长钩子350米）和2次毛田栏栅前池清淤转运处理工作。

目标2：求真务实，彰显责任担当

- 完成情况：2023年以来，堤防、马拉松赛道管理行日巡查制，以确保有问题第一时间发现并解决。防浪林由于其独特的地理位置，每年来野炊、烧烤、垂钓的人不计其数，制造出大量垃圾，并且还有一定的火灾隐患，巡查员耐心劝导注意防火、环保。巡查员每天及时将堤面堤坡垃圾自行收集处理，保证大堤干净整洁。全面完成对长江干堤37.8千米的4次绿植、草皮进行修整、除杂，清理新河渡口至瓦湾段内脚平台清理违法种植物，对赛道及配套设施定期巡检，确保赛道正常使用，每天都安排了保洁人员进行赛道、驿站的清扫工作；对全线大堤防火、防溺水、秸秆禁烧及采砂专项巡查216次，及时处置多起火灾；夏季酷暑炎热，时间紧任务重，历时1个月圆满完成北闸外洲2600亩欧美黑杨清退工作任务，完成了灌区标准化建设筹备和长江干堤标准化创建工作。

目标3：力学笃行，夯实党建根基

完成情况：加强政治引领，深化理论武装。一是发挥领导班子领学作用。领导干部带头学深悟透党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想去武装头脑、指导实践、推动工作，团结带领全体干部职工更加自觉地将拥护“两个确立”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”贯穿日常工作的始终。坚持将党风廉政建设与日常工作同部署、同落实，始终牢记作风建设永远在路上，加强与干部谈心谈话，针对一些苗头性、倾向性问题，及时提醒和纠正，常念“紧箍咒”，早打“预防针”。二是高效履职尽责。认真落实《党内监督条例》，执行民主集中制和新形势下党内政治生活若干准则，每月定期开展党员活动，组织开展民主生活和组织生活会；组织干部职工认真研读了《习近平谈治国理政》（第三卷），参加党员讲党课、部机关支部主题党日等学习研讨24次，充分运用“学习强国”学习平台开展线上自学，积极参与创文迎检工作，以志愿服务为载体，参与各类文明实践活12场（次）。三是驰而不息纠“四风”树新风。始终坚持“安全第一、预防为主、重点排查”的方针，积极完善维稳体系，真心实意为群众办实事、解难题，以“不在事小、关键在办”的态度，解决好群众难愁盼问题。组织开展警示教育12次，组织全体干部职工阅读18篇廉政警示信息，用身边人、身边事教育党员干部。

（二）单位资产管理和整体业务实施效果情况

本单位资产设有专门人员将单位所有资产全部录入固定资产信息系统,实行动态管理。资产配置严格按照规定程序报批，坚持资产配备与单位履行职能需要相适应，坚持资产管理与预算管理相结合。资产利用率高，资产配置基本合理，人均占有办公室使用面积、人均占有通用设备数量等指标均在正常范围。科学管理和使用国有资产,保障单位正常运转的同时，合理配备并有效使用资产，充分发挥了国有资产的使用效益和社会效益。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算精准性有待进一步提高。由于预算编制具有不可预见性，年初安排预算时，对各项公用支出的分配安排缺乏统一的硬性标准，导致部分资金使用时需要进行指标调剂。

- （二）预算绩效管理意识有待进一步加强，预算绩效管理的工作方法方式有待创新。预算绩效管理工作贯穿全年，与各个业务股室息息相关，由于对预算绩效管理的全面性和重要性缺乏深入的了解，统揽全局的意识有所欠缺，导致预算绩效管理工作在推动过程中能够很好地完成各项工作任务，但工作质量难以实现质的飞跃。

- 财务业务水平有待进一步提高。由于财务工作内容变化较大，各项制度、政策更新快，加之财务人员忙于琐碎的日常工作，对各项新知识、新业务的学习时间、精力有限，导致财务人员预算绩效管理工作水平一般，在将预算绩效管理转化成工作成果，更好地指导各项工作的开展方面有所欠缺。

- 下一步改进措施

（一）加强预算编制的前瞻性，提高预算编制水平。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，紧密结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免出现预算支出与预算执行出现偏差较大的情况。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

- 牢固树立预算绩效管理贯穿全局的理念，进一步创新工作方式方法。切实做好预算绩效管理的上传下达工作，在全单位形成将预算绩效管理意识融入到业务工作中的意识，多向优秀典型案例学习，拓宽工作思路，多想办法，想好办法，自觉提高预算绩效管理能力。

（三）加大财务人员培训力度，提高财务人员从业水平。督促财务人员树立常学常新的理念，及时更新知识体系，通过加大对财务人员预算绩效管理理论水平和实操的培训，提高将预算绩效管理转化成生产力的能力，更好地提高本单位的管理水平，促进各项事业更好发展。

- 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

单位2023年度部门整体支出绩效自评结果拟按湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知（湘财绩〔2020〕7号）要求，在整体支出项目绩效目标编制申报时，根据项目实际情况和预期可达成的目标，设置更科学合理的指标。严格按规定内容、时限在君山区政务中心门户网站公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

| 财政供养人员情况（人） | 编制数 |  | 2023年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 |  | 16 |  | 76.19% |  |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 |  | 2023年预算数 |  | 2023年决算数 |  |
| 三公经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公车运行维护 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、公务接待 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 项目支出： | 155.57 |  | 120.9 |  | 120.9 |  |
| 1、业务工作经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2、运行维护经费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3、安保路绿道设施建设项目 | 24.28 |  | 0 |  | 0 |  |
| 4、渠道清淤 | 26.5 |  | 0 |  | 0 |  |
| 5、提防管理 | 10.61 |  | 18.9 |  | 18.9 |  |
| 6、冬春秋维护 | 11.29 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7、南提修复 | 9 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8、零星项目 | 68.58 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9、防汛备汛 | 5.31 |  | 18 |  | 18 |  |
| 10、水利救灾 |  |  | 84 |  | 84 |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| …… | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 公用经费 | 237.84 |  | 315.11 |  | 315.11 |  |
| 其中：办公经费 | 2.04 |  | 8.36 |  | 8.36 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 1.96 |  | 2.52 |  | 2.52 |  |
| 会议费、培训费 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 政府采购金额 | —— |  | 348.29 |  | 348.29 |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  | 675.04 |  | 675.04 |  |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 | 深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则特神，严格控制“三公”经费开支，严禁超范围、超标准开支，践行精细化管理理念，加强绩效化管理，推进绩效评价结果与预算挂钩，严防资金低效使用，确保财力有效转化为保障力。 |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：填报日期：2024.6.19 联系电话：单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

| 市级预算部门名称 | 岳阳市君山区君山垸水利管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 346.5 | 795.94 | 795.94 | 10 | 100 | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：411.05 |  |  |  | 其中：基本支出：675.04 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  | 项目支出：120.9 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：384.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 预防为主，及早做好防汛抗旱准备工作，加强防汛值班制度。 堤防、马拉松赛道管理常态化，加强政治引领，深化理论武装。 |  |  |  | 2023年5月份我们组织人员完成了垸内各堤段涵闸的全面检查，南堤破浪桩和北堤六方块维护更换，洞庭湖堤监控设备移栽及拆除；7月中旬对南闸进行线路整修更换；9月将南堤仓库转运至办公楼仓库；10月底对东闸线路整修更换，并对南闸、北闸、东闸、矮围防洪闸门进行除锈防腐处理，对垸内16处闸门进行清洗和更换黄油，完成对渔龙渠及毛田栏栅大型设备的维修养护，12月对十字渠南干渠闸门及启闭机进行更换。全面完成对长江干堤37.8千米的4次绿植、草皮进行修整、除杂，清理新河渡口至瓦湾段内脚平台清理违法种植物，对赛道及配套设施定期巡检，确保赛道正常使用，每天都安排了保洁人员进行赛道、驿站的清扫工作；对全线大堤防火、防溺水、秸秆禁烧及采砂专项巡查216次，及时处置多起火灾；夏季酷暑炎热，时间紧任务重，历时1个月圆满完成北闸外洲2600亩欧美黑杨清退工作任务，完成了灌区标准化建设筹备和长江干堤标准化创建工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 垸内各堤段涵闸的全面检查 | ≥10处 | 完成12处 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 渠道清淤 | ≥3300米 | 完成3300米末级渠道清淤（永城村1200米，芦花洲村1750米，长钩子350米） | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 长江干堤绿植、草皮进行修整、除杂 | ≥4次 | 完成了长江干堤37.8千米的4次绿植、草皮进行修整、除杂 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 质量指标 | 长江干堤及其附属设施的日常维护管理 | =37.8千米 | =37.8千米 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  |  |  | 加大堤防大堤防火、防溺水、秸秆禁烧及采砂专项巡查 | ≥200次 | 完成216次 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  |  | 党员参与率 | ＝100% | ＝100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 时效指标 | 年度各项任务完成期限 | 2023年12月31日前 | 2023年12月20日前 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 成本指标 | 预算控制率 | ≦100% | ≦100% | 5 | 5 | 无偏差 |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 保障项目顺利开展，推动水利经济持续稳步发展。 | 定性 | 有效推动 | 10 | 8 | 效果一般 |
|  |  | 社会效 益指标 | 保障社会稳定，加强长江干堤安全保障 | 定性 | 有效提升 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 生态效 益指标 | 保障长江干堤防洪安全，打造最美长江岸线 | 定性 | 有效加强 | 5 | 5 | 无偏差 |
|  |  | 可持续影响指标 | 加快长江干堤标准化建设。 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 | 无偏差 |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：填报日期：2024.6.19 联系电话：单位负责人签字：

附件3

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作 10分 | 自评通知 （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
|  | 工作小组 （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价 20分 | 单位自查 （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | - 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 - 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
|  | 提交报告 （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 |  |
| 自评报告 70分 | 完整性 （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 |  |
|  | 绩效 自评表 （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 |  |
|  | 反映问 题情况 （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
|  | 建议情况 （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 |  |
| 合计 | 100分 | 98 |  |